## Slide 1: 基于Scrapy的WebUI——软件实现
19级B组
2020-05-08
汪凌风 明 昊
汪丽萍 郑泽西
闫奕涛 邵志钧

## Slide 2: 目录
燃尽图
针对个人及任务的总结分析
实验三进度汇报

## Slide 3: 燃尽图
任务进度燃尽图
工时进度燃尽图
两张图前半部分计划和实际基本重合，后半部（5.4之后）分实际为一条直线，因为暂时没有记录。

## Slide 4: 总结分析
工作量统计
实验外工作统计

## Slide 5: 总结分析
Chart: 准备阶段
| 汪凌风 | 邵志钧 | 明昊 | 汪丽萍 | 郑泽西 | 闫奕涛
 | 119.93 | 87.27 | 106.14 | 75.29 | 96.19 | 100.17
Chart: 需求分析
| 汪凌风 | 邵志钧 | 明昊 | 汪丽萍 | 郑泽西 | 闫奕涛
 | 87.09 | 114.84 | 94.7 | 69.1 | 89.92 | 121.6
Chart: 需求评审
| 汪凌风 | 邵志钧 | 明昊 | 汪丽萍 | 郑泽西 | 闫奕涛
 | 87.09 | 114.84 | 94.7 | 69.1 | 89.92 | 121.6
当前实验得分较低的成员在实验外工作的量较大，组员之间工作量基本平均，后期会商议每个实验的比重和实验外工作量比重。

## Slide 6: 总结分析
明昊
积极参加会议，完成项目计划书，需求规格说明书和需求互评，负责项目需求的贡献统计
项目贡献统计比想象中的要繁琐
在接下的工作里在保证完成基本工作的情况下尽量减少时间开销

## Slide 7: 总结分析
邵志钧
积极参加会议讨论，参与完成项目计划书、需求规格说明书、需求评审、需求复评审环节
每一组工作的侧重点不同，文档的形式结构有很大区别
评审阶段的重点在于让评审者在明白自身思路的同时，尽力理解评审者提出意见的意图，从而更好地交流来作出是否修改、如何修改的决定
在接下来的环节中应当关注于提高工作质量并且尽量降低时间花销

## Slide 8: 总结分析
汪丽萍
积极参加会议，参与完成项目计划书、需求规格说明书、需求评审、需求复评审
在每个阶段的产出物中写好自己负责的部分，在需求评审和被评审的过程中严于律己，宽以待人是最好的状态。
每次小组会议之后更新project的计划，在每次工作完成后记录实际工时，并通过project生成相应的工作报表
在接下来的项目阶段里继续合理规划时间，提高工作效率，完成工作内容。

## Slide 9: 总结分析
闫奕涛
对所有需要多人完成的文档进行整理和汇总。
在需求分析文档中需求概述、框架概述、运行环境、生成词云部分。
负责制定互评的评价标准。
参与对I组和A组的评审，并对C组和D组的相应部分反馈。
参与对C组和D组的评审，并对I组和A组的相应部分反馈。
协助统计项目计划书和实验一的实验八数据。
进行了一次课堂汇报。

## Slide 10: 总结分析
郑泽西
积极参加会议，参与完成项目计划书、需求规格说明书、需求评审、需求复评审
熟悉并了解了软件工程的基本流程的一部分，认识到软件工程不仅仅是完成代码就行了，更是一套系统化的处理方法和流程，掌握了一些软件工程中的工具使用，如RUCM，类图等的绘制。
能够保质保量按时完成自己被分配的工作，但主动承担工作的积极性还不够
会议讨论时可能因为性格原因造成参与度还不够高，在后续的协作中尝试调整与改进
因为在家，之前的工作效率还不够高，在接下来的项目阶段里尝试进行合理的工作规划，提高工作效率。

## Slide 11: 总结分析
汪凌风
积极参加会议，参与完成项目计划书、需求规格说明书、需求评审、需求复评审
工作量和互评得分参差不齐，但总体得分较好。
身为组长要更多地主动带动节奏。

## Slide 12: 实验三进度
架构图
组件图

## Slide 13: 实验三进度
类图

## Slide 14: 实验三进度
部分操作顺序图

## Slide 15: 实验三进度
Web部分
搭建了前端框架
基本完成了管理脚本前端页面编写
完成了前端页面的URL和items表单展示，以及后端对表单数据的接收
完成了前端页面代码编辑器
在个人电脑上完成了生成词云demo的开发，并进行了一定的调试，生成的样式如下图所示。
执行脚本，数据库配置与结构化输出部分完成，剩下仍然需要打磨
尝试实现从前端获取代码内容并尝试运行与输出相关信息
前端还需美化，接口还需统一

## Slide 16: 实验三进度
优化部分
  完成了服务器的基本配置
  完成了随机User-Agent、IP池、携带Cookie等突破反爬虫措施的实现以及对多个网站的爬取
  开始着手实现反爬模块的后端系统编写
  已修改源码去重函数，实现内存优化。之后会考虑让用户自己选择内存优化的过滤器还是默认过滤器，在demo中内存优化效果如下：

## Slide 17: 谢 谢 聆 听